# GitScope 码界 — 完整功能对标与分阶段实现计划

基于 Fork Git Client 319 项功能完整梳理

更新：2026-06-05

目标：系统化对标 Fork，分 6 阶段逐步实现全部核心功能

## 总体进度

| 状态 | 功能数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 已实现 | 52 | 16% |
| 🔧 部分实现 | 28 | 9% |
| ❌ 未实现 | 239 | 75% |
| 合计 | 319 | 100% |

## 阶段一：P0 核心差异化（让 GitScope 从"能用"到"好用"）

目标：实现 Fork 的标志性体验，让 GitScope 具备核心竞争力

| # | 功能 | 模块 | 工作量 | 实现方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可折叠合并提交 | 提交图 | 中 | CommitGraph 添加折叠/展开合并节点，键盘方向键支持 |
| 2 | Unified/Side-by-Side 双模式 Diff | Diff | 中 | DiffView 添加视图切换按钮，实现并排渲染 |
| 3 | 冲突预判 | 合并/Rebase/Cherry-pick | 中 | 操作前用 git merge-tree / git merge --no-commit --no-ff 预检 |
| 4 | Tab 未提交标记(*) | 仓库管理 | 小 | Tab 标题检测未提交更改显示 * |
| 5 | 提交消息历史+自动补全 | 提交 | 小 | 存储最近 N 条提交消息，输入框下拉选择 |
| 6 | Spacebar 快速预览 | Diff | 中 | 文件列表/提交列表按空格弹出预览 |
| 7 | 拖放暂存/取消暂存 | 暂存区 | 小 | Unstaged↔Staged 拖放交互 |
| 8 | 提交主题长度提醒 | 提交 | 小 | 输入框字符计数器，超限变色 |

## 阶段二：P1 体验提升（缩小与 Fork 的体验差距）

目标：日常使用体验接近 Fork 水平

| # | 功能 | 模块 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 分支上游状态图标（ahead/behind/up-to-date） | 分支 | 小 |
| 10 | 语法高亮 Diff | Diff | 中（集成 Shiki/highlight.js） |
| 11 | Ahead/Behind 显示在工具栏按钮上 | 工具栏 | 小 |
| 12 | Ctrl+0 跳转 HEAD | 导航 | 小 |
| 13 | 侧边栏分支名过滤 | 侧边栏 | 小 |
| 14 | 文件右键 Open In 编辑器 | 集成 | 小 |
| 15 | Diff 内搜索 (Ctrl+F) | Diff | 小 |
| 16 | Commit and Push 一键操作 | 提交 | 小 |
| 17 | Ahead/Behind 提交高亮 | 提交图 | 小 |
| 18 | 选择性折叠分支 | 提交图 | 小 |
| 19 | Collapse/Expand All | 提交图 | 小 |
| 20 | 修改提交消息后 Amend 警告 | 提交 | 小 |
| 21 | 提交描述图标提示（↩︎） | 提交列表 | 小 |
| 22 | 提交消息前缀高亮（feat:/fix:） | 提交列表 | 小 |
| 23 | 显示空白字符 | Diff | 小 |
| 24 | +/- 色盲辅助标记 | Diff | 小 |
| 25 | Diff 上下文行数控制 | Diff | 小 |
| 26 | 两个提交间 Diff | Diff | 小 |
| 27 | 滚动条 Diff 小地图 | Diff | 中 |
| 28 | 忽略空白差异 | Diff | 小 |
| 29 | 合并 --no-commit 选项 | 合并 | 小 |
| 30 | 合并 Squash 选项 | 合并 | 小 |
| 31 | Cherry-pick -x 选项 | Cherry-pick | 小 |
| 32 | Cherry-pick 冲突预检 | Cherry-pick | 小 |
| 33 | F2 重命名分支 | 分支 | 小 |
| 34 | 一键删除陈旧本地分支 | 分支 | 小 |
| 35 | 分支文件夹分组 | 侧边栏 | 中 |
| 36 | 隐藏特定分支/文件夹 | 侧边栏 | 小 |
| 37 | Pinned/收藏分支 | 侧边栏 | 小 |
| 38 | 分支颜色标签与图线一致 | 提交图 | 小 |
| 39 | 紧凑分支标签模式 | 提交图 | 小 |
| 40 | Stash 重命名 | Stash | 小 |
| 41 | 批量删除 Stash | Stash | 小 |
| 42 | 局部 Stash（单文件） | Stash | 中 |
| 43 | Stash 在提交列表中显示 | Stash | 中 |
| 44 | 标签消息 Tooltip | 标签 | 小 |
| 45 | 推送单个标签 | 标签 | 小 |
| 46 | 批量删除标签 | 标签 | 小 |
| 47 | 同名仓库路径区分 | Tab | 小 |
| 48 | 仓库颜色标签 | Tab | 小 |
| 49 | Detached HEAD 警告 | 通知 | 小 |
| 50 | Force Push 警告 | Push | 小 |
| 51 | 进度条（Clone/Fetch/Pull/Push） | 远程操作 | 中 |
| 52 | Ctrl+1/2/3 切换视图 | 导航 | 小 |
| 53 | 恢复已关闭 Tab | Tab | 小 |

## 阶段三：P2 功能完善（达到 Fork 完整度）

目标：功能覆盖率达到 80%+

| # | 功能 | 模块 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 提交图缩放 | 提交图 | 小 |
| 55 | Lean Branching（自动 stash+pull） | 分支 | 中 |
| 56 | Stash 显示在提交图时间线 | 提交图 | 中 |
| 57 | 文件树浏览（任意提交快照） | 高级 | 大 |
| 58 | 仓库管理器+分组+工作区 | 仓库管理 | 大 |
| 59 | Activity Manager（Git 命令输出日志） | 调试 | 中 |
| 60 | 拖拽仓库目录打开 | 仓库管理 | 小 |
| 61 | 自动发现新仓库 | 仓库管理 | 中 |
| 62 | 仓库统计（提交分布饼图） | 统计 | 中 |
| 63 | Blame 导航（前进/后退） | Blame | 中 |
| 64 | Blame Timeline | Blame | 中 |
| 65 | Blame 跳转到行 | Blame | 小 |
| 66 | 选定代码的文件历史 | 文件历史 | 大 |
| 67 | 重置文件到指定提交 | 文件历史 | 小 |
| 68 | 图片 Diff（Side-by-Side/Swipe/Onion） | 图片 | 大 |
| 69 | 批量操作（分支/标签/Stash） | 通用 | 中 |
| 70 | 批量快进分支 | 分支 | 小 |
| 71 | 批量推送分支 | Push | 中 |
| 72 | 推送到不同名远程分支 | Push | 小 |
| 73 | 自动 Fetch（定时） | Fetch | 中 |
| 74 | 合并图片/LFS/子模块 | 合并 | 大 |
| 75 | 外部 Diff/Merge 工具集成 | 集成 | 中 |
| 76 | 在编辑器中定位到 Diff 行 | 集成 | 中 |
| 77 | 复制为 Patch | Diff | 小 |
| 78 | 保存为 Patch | Patch | 小 |
| 79 | 从剪贴板应用 Patch | Patch | 中 |
| 80 | Apply Patch 预检 | Patch | 中 |
| 81 | .gitignore 模板选择器 | .gitignore | 小 |
| 82 | 搜索按作者/文件路径/Diff内容 | 搜索 | 中 |
| 83 | Issue Tracker 链接高亮 | 集成 | 小 |
| 84 | SSH 密钥管理 | SSH | 中 |
| 85 | Reflog 视图改进 | Reflog | 小 |
| 86 | Git Flow 向导 | Git Flow | 中 |
| 87 | GPG 签名 | 安全 | 中 |
| 88 | 子模块独立 Tab | 子模块 | 中 |
| 89 | 子模块 Diff 视图 | 子模块 | 中 |
| 90 | 批量更新子模块 | 子模块 | 小 |
| 91 | 文件列表过滤 | 暂存区 | 小 |
| 92 | 文件树视图 | 暂存区 | 中 |
| 93 | 组合列表模式（Staged+Unstaged合并） | 暂存区 | 小 |
| 94 | 隐藏未跟踪文件 | 暂存区 | 小 |
| 95 | 交互式变基改进（多选/Amend/头像） | Rebase | 中 |
| 96 | 交互式变基冲突预警 | Rebase | 中 |
| 97 | 拖放重排提交（提交列表中直接操作） | Rebase | 中 |
| 98 | 提交消息拼写检查 | 提交 | 小 |
| 99 | 提交消息自动换行 | 提交 | 小 |
| 100 | 提交模板（prepare-commit-msg hook） | 提交 | 小 |
| 101 | Co-authored 签名自动补全 | 提交 | 小 |
| 102 | 提交并推送快捷键 | 提交 | 小 |
| 103 | 在浏览器中打开提交 | 提交 | 小 |
| 104 | 在独立窗口审查提交 | 提交 | 中 |
| 105 | 特定用户提交高亮 | 提交图 | 小 |
| 106 | Gravatar 头像 | 提交列表 | 小 |
| 107 | 快进合并多个分支 | 分支 | 小 |
| 108 | 跟踪远程分支 | 分支 | 小 |
| 109 | 检出上一个分支 | 分支 | 小 |
| 110 | 移动本地分支到子文件夹 | 分支 | 小 |
| 111 | 上下文行数控制下拉 | Diff | 小 |
| 112 | 大 Diff 按需加载 | Diff | 中 |
| 113 | 二进制 Diff | Diff | 小 |
| 114 | 重命名文件 Diff | Diff | 小 |
| 115 | 自定义 Diff 字体大小 | 设置 | 小 |
| 116 | Tab 宽度设置 | 设置 | 小 |
| 117 | 下一处/上一处变更导航 | Diff | 小 |
| 118 | UI 缩放 | 设置 | 小 |
| 119 | 棋盘格背景（深色模式） | 视觉 | 小 |
| 120 | 偏好设置完整化 | 设置 | 大 |
| 121 | CLI 集成（gitscope . 打开仓库） | 集成 | 中 |
| 122 | 自定义 Actions | 扩展 | 中 |
| 123 | Quick Launch 模糊搜索升级 | Quick Launch | 中 |
| 124 | 侧边栏排序 | 侧边栏 | 小 |
| 125 | 侧边栏状态记忆 | 侧边栏 | 小 |
| 126 | .mailmap 支持 | 提交 | 小 |
| 127 | 保存修订版文件 | 高级 | 小 |
| 128 | 邮件映射 | 提交 | 小 |

## 阶段四：P3 高级功能（差异化竞争力）

目标：超越基础功能，提供高级 Git 工作流支持

| # | 功能 | 模块 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 129 | Worktree 管理 | Worktree | 大 |
| 130 | Git LFS 支持 | LFS | 大 |
| 131 | Bisect 可视化 | Bisect | 中 |
| 132 | 多平台 PR 创建 | 远程集成 | 大 |
| 133 | GitHub 通知 | 通知 | 中 |
| 134 | OAuth 认证（GitHub/GitLab/Bitbucket） | 远程集成 | 大 |
| 135 | 多账号登录 | 远程集成 | 中 |
| 136 | 仓库 Treemap | 统计 | 中 |
| 137 | 仓库基准测试 | 统计 | 中 |
| 138 | URL 自定义命令 | 扩展 | 小 |
| 139 | 共享自定义命令（JSON） | 扩展 | 中 |
| 140 | 嵌套自定义命令 | 扩展 | 小 |
| 141 | 合并进行中通知栏 | 通知 | 小 |
| 142 | index.lock 提示 | 通知 | 小 |
| 143 | 自定义 Shell | 扩展 | 小 |
| 144 | 环境变量展开 | 扩展 | 小 |
| 145 | 多源代码目录 | 仓库管理 | 中 |
| 146 | 创建远程仓库（推送时） | Push | 中 |
| 147 | 取消正在进行的操作 | 远程操作 | 中 |
| 148 | 双击初始化子模块 | 子模块 | 小 |
| 149 | 推送时子模块警告 | 子模块 | 小 |
| 150 | Worktree 中的子模块 | 子模块 | 小 |
| 151 | 3栏替代布局 | 冲突解决 | 中 |
| 152 | 滚动条冲突标记 | 冲突解决 | 小 |
| 153 | 多文件冲突批量解决 | 冲突解决 | 中 |
| 154 | 外部合并工具 | 冲突解决 | 中 |
| 155 | 合并不相关历史 | 合并 | 小 |
| 156 | --update-refs 选项 | Rebase | 小 |
| 157 | IR 中的 .mailmap 处理 | Rebase | 小 |
| 158 | Diff 文件模式变更 | Diff | 小 |
| 159 | LFS 图片对比 | LFS | 中 |
| 160 | LFS Locks 对话框 | LFS | 中 |
| 161 | LFS 状态对话框 | LFS | 中 |
| 162 | LFS Prune | LFS | 小 |
| 163 | Bare 仓库的 Worktree 列表 | Worktree | 小 |
| 164 | PR/Issue 筛选 | 远程集成 | 中 |
| 165 | 账号仓库列表 | 远程集成 | 中 |
| 166 | Token 更新 | 远程集成 | 小 |
| 167 | 自定义 PR 服务器 | 远程集成 | 中 |
| 168 | Gitea 集成 | 远程集成 | 中 |
| 169 | Azure DevOps 集成 | 远程集成 | 中 |

## 阶段五：V2 增值功能（团队/企业版差异化）

目标：面向团队协作和企业级需求的付费增值

| # | 功能 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 170 | AI 生成提交消息 | AI |
| 171 | AI 代码审查 | AI |
| 172 | 可编辑 AI 请求模板 | AI |
| 173 | Codex 集成 | AI |
| 174 | Worktree 图标+标签 | Worktree |
| 175 | 删除分支时删除 Worktree | Worktree |
| 176 | 多显示器支持 | 视觉 |
| 177 | 垂直布局（实验性） | 布局 |
| 178 | IR 中的修订链接 | Rebase |
| 179 | 选中代码的历史 | 文件历史 |
| 180 | Stash 保存为 Patch | Stash |
| 181 | Stash 与本地更改对比 | Stash |
| 182 | 应用 Stash 时恢复暂存状态 | Stash |
| 183 | 子模块文本可选 | 子模块 |
| 184 | 子模块自定义命令 | 子模块 |
| 185 | 子模块 URL 同步 | 子模块 |
| 186 | 子模块上下文菜单 | 子模块 |
| 187 | 移动子模块 | 子模块 |
| 188 | 文件历史 Timeline | 文件历史 |
| 189 | 外部 Diff 在 History 中 | 文件历史 |
| 190 | 冲突文件 Diff 预览 | 合并 |
| 191 | 合并提交简化图 | 提交图 |
| 192 | 向后/向前导航 | 导航 |
| 193 | 快照保存到 Stash | Stash |
| 194 | Git Flow Finish Feature 选项 | Git Flow |
| 195 | Git Flow Deinitialize | Git Flow |
| 196 | GPG 密钥管理 | 安全 |
| 197 | 多 SSH 密钥 | SSH |
| 198 | SSH 密码记忆 | SSH |
| 199 | 多个外部 Diff/Merge 工具 | 集成 |
| 200 | Verbose Git 输出 | 设置 |
| 201 | 分支名空格行为 | 设置 |
| 202 | Git 实例配置 | 设置 |
| 203 | 自定义命令 UI（文本框/分支选择器等） | 扩展 |
| 204 | 自定义命令重排序 | 扩展 |
| 205 | 定义操作系统 | 扩展 |
| 206 | 向 GitScope 实例发送 CLI 命令 | CLI |

## 阶段六：V3 前沿功能（未来竞争力）

目标：探索下一代 Git 客户端体验

| # | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 207 | 提交时跳过 Hooks | 紧急修复场景 |
| 208 | 自动推送提交 | 偏好设置 |
| 209 | 拖放应用 Patch 文件 | 直观文件操作 |
| 210 | Apply Patch 不创建提交选项 | 灵活工作流 |
| 211 | 子块暂存（Subchunk Staging） | 更细粒度 |
| 212 | 后台暂存/取消暂存 | 性能优化 |
| 213 | LFS 文件预览 | 无需 pull 即可查看 |
| 214 | LFS 进度显示 | Push/Pull 时 |
| 215 | 二进制→LFS 变更 Diff | 文件类型转换 |
| 216 | LFS 初始化简化 | 降低门槛 |
| 217 | GPG 提交日志验证标识 | 安全审计 |
| 218 | Quick Launch 模糊搜索路径 | 文件搜索 |
| 219 | 仓库拖放到 Finder | 跨应用交互 |
| 220 | Finder 颜色标签集成（Mac） | 系统集成 |
| 221 | 多显示器窗口状态记忆 | 多屏工作流 |
| 222 | 跳过 Hooks 提交选项 | 高级 |
| 223 | 自动推送 | 自动化 |
| 224 | 合并进行中状态栏 | 状态感知 |
| 225 | 在提交列表中显示 Stash 可选隐藏 | 自定义 |
| 226 | 提交消息描述图标 | 信息密度 |
| 227 | 像素级图片 Diff | 精确对比 |
| 228 | 大图预览 | 空格键 |
| 229 | 提交超链接悬浮预览 | 快速查看 |
| 230 | 键盘导航侧边栏 | 全键盘流 |
| 231 | 选中样式更新 | 视觉 |
| 232 | 工具栏图标样式 | 视觉 |
| 233 | 动画过渡 | 微交互 |
| 234 | 自动 Fetch 日志分区 | Activity Manager |
| 235 | 仓库拖放到 Finder/Explorer | 跨应用 |
| 236 | Tab/Shift-Tab 焦点切换 | 键盘流 |
| 237 | Good/Bad/Skip 颜色区分（Bisect） | 可视化 |
| 238 | 可点击的 Refs（Bisect） | 交互 |
| 239 | 自动选择 HEAD（Bisect） | 便捷 |

## 实现策略

### 技术架构原则

1. Electron + React + TypeScript — 当前技术栈不变

2. IPC 分层 — 主进程 Git 操作 / 渲染进程 UI / Preload 桥接

3. 组件化开发 — 每个功能模块独立组件，可独立测试

4. i18n 优先 — 新功能同时添加中英文支持

5. 快捷键全覆盖 — 每个功能必须有对应快捷键

### 每个功能的实现标准

• ✅ 功能可用 + IPC 接通

• ✅ 快捷键支持

• ✅ i18n 中英文

• ✅ 右键菜单入口

• ✅ 状态反馈（成功/失败/进行中）

• ✅ 撤销/重做安全网

### 推送策略

• 云电脑 git push 不通 → GitHub API 推送

• 每完成一个阶段，打包推送一次

• 用户可在 Trae 中同步拉取

## 当前立即开始：阶段一（P0）

8 项功能，预计工作量：2-3 天集中开发

1. 可折叠合并提交

2. Unified/Side-by-Side 双模式 Diff

3. 冲突预判

4. Tab 未提交标记(*)

5. 提交消息历史+自动补全

6. Spacebar 快速预览

7. 拖放暂存/取消暂存

8. 提交主题长度提醒

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。