# GitScope 码界 vs Fork — 精确功能对比（2026-06-05 更新）

基于 Fork 319 项功能完整清单，逐项对比 GitScope 当前代码实现状态

数据来源：云电脑代码审计 + Fork 官网功能梳理

## 总览

| 状态 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 已实现 | 58 | 18% |
| 🔧 部分实现 | 31 | 10% |
| ❌ 未实现 | 230 | 72% |

## 一、提交（Commit）— Fork 16项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交（主题+描述） | ✅ | CommitBar 支持 |
| 2 | 修改提交（Amend） | ✅ | CommitBar 有 Amend 复选框 |
| 3 | 自动推送提交 | ❌ | 需偏好设置+commit后自动push |
| 4 | 提交主题长度提醒 | 🔧 | 子任务进行中 |
| 5 | 最近提交消息下拉 | 🔧 | 子任务进行中 |
| 6 | 提交消息拼写检查 | ❌ |  |
| 7 | 提交消息自动换行 | ❌ |  |
| 8 | 提交模板（prepare-commit-msg） | ❌ |  |
| 9 | Co-authored 签名补全 | ❌ |  |
| 10 | 提交时跳过 Hooks | ❌ |  |
| 11 | Commit & Push 一键 | ❌ | 需加快捷键 Ctrl+Shift+Enter |
| 12 | 提交消息前缀高亮 | ❌ | feat:/fix: 等颜色区分 |
| 13 | 提交描述图标（↩︎） | ❌ |  |
| 14 | 提交详情折叠（Ctrl+Shift+D） | ✅ |  |
| 15 | Spacebar 快速预览 | 🔧 | 依赖Diff改造 |
| 16 | AI 生成提交消息 | ❌ | V2 |

完成度：3/16 (19%)

## 二、暂存区与本地更改 — Fork 15项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逐行暂存/取消暂存 | ✅ | DiffView 有行级Stage |
| 2 | 逐块暂存（Hunk） | ✅ |  |
| 3 | 子块暂存 | ❌ |  |
| 4 | 拖放暂存/取消暂存 | 🔧 | 子任务进行中 |
| 5 | Stage All / Unstage All | ✅ |  |
| 6 | 局部 Stash | ❌ |  |
| 7 | 忽略空白差异暂存 | ❌ |  |
| 8 | 隐藏未跟踪文件 | ❌ |  |
| 9 | 文件列表过滤 | ❌ |  |
| 10 | 组合列表模式 | ❌ | Staged+Unstaged合并 |
| 11 | 文件树视图 | ❌ |  |
| 12 | 后台暂存/取消暂存 | ❌ |  |
| 13 | 提升暂存性能 | ❌ |  |
| 14 | Tab未提交标记(*) | 🔧 | 子任务进行中 |
| 15 | Changes中Side-by-Side | ❌ |  |

完成度：3/15 (20%)

## 三、分支（Branch）— Fork 21项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建分支 | ✅ |  |
| 2 | 切换分支（双击/快捷键） | ✅ |  |
| 3 | 重命名分支 | ✅ | IPC 有 renameBranch |
| 4 | 删除分支 | ✅ |  |
| 5 | 分支文件夹分组 | ❌ | 按 / 分隔分组 |
| 6 | 隐藏特定分支/文件夹 | ❌ |  |
| 7 | 分支过滤器 | ❌ |  |
| 8 | 收藏/固定分支 | ❌ |  |
| 9 | 上游状态图标 | ❌ | 高需求 |
| 10 | Ahead/Behind 计数 | 🔧 | 状态栏有，工具栏无 |
| 11 | 快进合并多个分支 | ❌ |  |
| 12 | 分支颜色标签 | ❌ |  |
| 13 | 分支颜色与图线一致 | ✅ |  |
| 14 | 紧凑分支标签模式 | ❌ |  |
| 15 | 选择过期本地分支 | ❌ |  |
| 16 | Lean Branching | ❌ |  |
| 17 | 拖放合并/变基 | ✅ |  |
| 18 | 移动分支到子文件夹 | ❌ |  |
| 19 | 跟踪远程分支 | ❌ |  |
| 20 | 检出上一个分支 | ❌ |  |
| 21 | 分支自定义操作 | ❌ |  |

完成度：4/21 (19%)

## 四、合并（Merge）— Fork 15项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合并分支 | ✅ |  |
| 2 | 合并无提交（--no-commit） | ❌ |  |
| 3 | 合并 Squash | ✅ |  |
| 4 | 合并不相关历史 | ❌ |  |
| 5 | 合并冲突解决器 | ✅ | 三窗格 |
| 6 | 三栏替代布局 | ❌ |  |
| 7 | 冲突导航超链接 | ❌ |  |
| 8 | 滚动条冲突标记 | ❌ |  |
| 9 | 多文件批量解决 | ❌ |  |
| 10 | 手动编辑冲突 | ❌ |  |
| 11 | 合并图片/LFS/子模块 | ❌ |  |
| 12 | 外部合并工具 | ❌ |  |
| 13 | 多个外部工具 | ❌ |  |
| 14 | 冲突文件 diff 预览 | ❌ |  |
| 15 | 中间点击关闭 Tab | ❌ |  |

完成度：2/15 (13%)

## 五、变基（Rebase）— Fork 14项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规变基 | ✅ |  |
| 2 | 交互式变基 | ✅ |  |
| 3 | 拖放重排提交 | ✅ |  |
| 4 | Squash/Fixup/Reword/Edit/Drop | ✅ |  |
| 5 | 多选批量操作 | ❌ |  |
| 6 | IR 中 Amend | ❌ |  |
| 7 | IR 快速操作 | ❌ |  |
| 8 | IR 冲突预提示 | 🔧 | checkRebaseConflict 已在后端 |
| 9 | IR 显示头像 | ❌ |  |
| 10 | --update-refs | ❌ |  |
| 11 | .mailmap 处理 | ❌ |  |
| 12 | IR 修订链接 | ❌ |  |
| 13 | 提交列表拖放重排 | ❌ |  |
| 14 | Rebase 冲突预警 | 🔧 | 后端已有，前端需接通 |

完成度：3/14 (21%)

## 六、Cherry-pick & Revert — Fork 6项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cherry-pick | ✅ |  |
| 2 | Cherry-pick 合并提交 | ❌ |  |
| 3 | Cherry-pick 冲突预检 | 🔧 | checkCherryPickConflict 已有 |
| 4 | Cherry-pick -x | ❌ |  |
| 5 | Revert | ✅ |  |
| 6 | 批量 Cherry-pick/Drop | ❌ |  |

完成度：2/6 (33%)

## 七、Diff 查看器 — Fork 21项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内联 Diff（Unified） | ✅ |  |
| 2 | 并排 Diff（Side-by-Side） | 🔧 | 代码已有，子任务验证中 |
| 3 | Diff 小地图 | ❌ |  |
| 4 | Diff 搜索（Ctrl+F） | ❌ |  |
| 5 | 上下文行数控制 | ❌ |  |
| 6 | 显示空白字符 | ❌ |  |
| 7 | 显示文件模式变更 | ❌ |  |
| 8 | +/- 色盲标记 | ❌ |  |
| 9 | 语法高亮 | ❌ | 高需求 |
| 10 | 外部 Diff 工具 | ❌ |  |
| 11 | 复制为 Patch | ❌ |  |
| 12 | Diff 行定位到编辑器 | ❌ |  |
| 13 | 大 Diff 按需加载 | ❌ |  |
| 14 | 二进制 Diff | ❌ |  |
| 15 | 重命名文件 Diff | ❌ |  |
| 16 | 两个提交间 Diff | ❌ |  |
| 17 | 本地更改与提交对比 | ❌ |  |
| 18 | 忽略空白 | ❌ |  |
| 19 | 自定义字体大小 | ❌ |  |
| 20 | Tab 宽度设置 | ❌ |  |
| 21 | 下一处/上一处变更导航 | ❌ |  |

完成度：1/21 (5%) — **最大短板**

## 八、图片 Diff — Fork 7项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-7 | 全部 | ❌ 未实现 |

完成度：0/7 (0%)

## 九、提交历史与图 — Fork 20项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 | 差距说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交图 | ✅ | Canvas 渲染 |
| 2 | 提交列表 | ✅ |  |
| 3 | 头像显示 | ❌ |  |
| 4 | 提交搜索 | ✅ | CommitFilterBar |
| 5-7 | 搜索高亮/按作者/按文件 | ❌ |  |
| 8 | 按 Diff 内容搜索 | ❌ |  |
| 9 | 选择性折叠分支 | 🔧 | CommitGraph 刚实现折叠 |
| 10 | 折叠/展开合并提交 | ✅ | 刚完成 |
| 11 | Collapse/Expand All | ✅ | 刚完成 |
| 12 | Ctrl+0 定位 HEAD | ❌ |  |
| 13 | ahead/behind 提交高亮 | ❌ |  |
| 14 | 提交超链接悬浮预览 | ❌ |  |
| 15 | 提交对比 | ❌ |  |
| 16 | 在浏览器打开提交 | ❌ |  |
| 17 | 独立窗口审查提交 | ❌ |  |
| 18 | 提交 Timeline | ❌ |  |
| 19 | 特定用户高亮 | ❌ |  |
| 20 | 提交消息前缀高亮 | ❌ |  |

完成度：4/20 (20%)

## 十、Blame — Fork 6项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blame 视图 | ✅ 后端有 |
| 2 | Blame 导航 | ❌ |
| 3 | Blame Timeline | ❌ |
| 4 | Blame 跳转到行 | ❌ |
| 5 | 独立窗口 Blame | ❌ |
| 6 | Blame 性能优化 | ❌ |

完成度：0.5/6 (8%) — 后端有但无前端UI

## 十一、文件历史 — Fork 7项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件历史 | ✅ FileHistory 组件 |
| 2-7 | 选定代码历史/两提交对比/Timeline/重置文件/按文件名查找/外部Diff | ❌ |

完成度：1/7 (14%)

## 十二、Stash — Fork 10项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创建 Stash | ✅ |
| 2 | Stash Pop/Apply | ✅ |
| 3 | Stash Drop | ✅ |
| 4 | Stash 下拉菜单 | ❌ |
| 5 | 重命名 Stash | ❌ |
| 6 | 在提交列表显示 Stash | ❌ |
| 7 | 局部 Stash | ❌ |
| 8 | Stash 保存为 Patch | ❌ |
| 9 | 拖放应用 Patch | ❌ |
| 10 | 批量删除 Stash | ❌ |

完成度：3/10 (30%)

## 十三、仓库管理 — Fork 16项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开仓库 | ✅ |
| 2 | 克隆仓库 | ✅ |
| 3 | 多 Tab 界面 | ✅ |
| 4 | 仓库管理器分组 | ❌ |
| 5-16 | 工作区/颜色标签/重命名/统计/基准测试/Treemap/同名区分等 | ❌ |

完成度：3/16 (19%)

## 十四、远程仓库与账号集成 — Fork 15项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程仓库管理 | ✅ addRemote/removeRemote/setRemoteUrl |
| 2 | OAuth 认证 | ❌ |
| 3-15 | 多账号/GitHub集成/PR创建/通知等 | ❌ |

完成度：1/15 (7%)

## 十五、Fetch/Pull/Push — Fork 11项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Fetch/Pull/Push | ✅ 基本功能 |
| 4 | 自动 Fetch | ❌ |
| 5-11 | 推送多分支/多标签/强制/进度条/取消/Activity Manager | ❌ |

完成度：3/11 (27%)

## 十六、标签 — Fork 6项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 创建/删除/获取标签 | ✅ |
| 4-6 | 推送单标签/消息Tooltip/隐藏标签 | ❌ |

完成度：3/6 (50%)

## 十七、子模块 — Fork 13项

| # | Fork 功能 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 添加/删除/初始化/更新 | ✅ 后端有 |
| 5-13 | 独立Tab/Diff/文本可选/批量更新/移动/自定义命令等 | ❌ |

完成度：1/13 (8%) — 后端有前端无

## 十八~三十五：其余模块

| 模块 | Fork项数 | GitScope 状态 |
| --- | --- | --- |
| Git LFS | 8 | ❌ 全未实现 |
| Worktree | 7 | ❌ 全未实现 |
| GPG 签名 | 2 | ❌ |
| Git Flow | 2 | ❌ |
| Bisect | 5 | ❌ |
| Reflog | 2 | ✅ 后端有，无前端 |
| Patch 管理 | 5 | ❌ |
| .gitignore | 3 | ✅ 模板选择器 |
| Quick Launch | 5 | ✅ 基本版 |
| Custom Actions | 11 | ❌ |
| AI 集成 | 4 | ❌ |
| 终端/编辑器集成 | 6 | 🔧 部分有（openPath/openTerminal） |
| SSH 管理 | 5 | ❌ |
| 偏好设置 | 12 | ❌ |
| 导航/快捷键 | 13 | 🔧 有基本快捷键 |
| 视觉/渲染 | 8 | ✅ 深色主题 |
| 通知 | 4 | ❌ |
| 其他高级功能 | 13 | ❌ |

## 关键发现

### 🔴 三大短板（最需要补强的模块）

1. Diff 查看器 — 完成度仅 5%，Fork 21项只实现1项。这是日常使用最频繁的功能

2. 分支管理 — 完成度 19%，缺少上游状态图标、过滤器、收藏、文件夹分组等

3. 合并冲突 — 完成度 13%，基本的三窗格有了但缺少滚动条标记、批量解决、外部工具

### 🟢 已有优势

1. 提交图 — Canvas 渲染 + 可折叠合并提交（刚实现），这是 Fork 的标志性功能

2. 交互式变基 — 基本功能齐全

3. 子模块后端 — IPC 接口完整，缺前端

4. 标签 — 完成度 50%，是所有模块中最高的

### 🟡 子任务正在实现中

• Tab 未提交标记(*)

• 提交消息历史+自动补全

• 提交主题长度提醒

• 拖放暂存

• 可折叠合并提交 ✅ 已完成

• Side-by-Side Diff

• 冲突预判（后端已有）

## 下一步优先级（按影响力排序）

### 第一优先：Diff 查看器补强（使用频率最高）

1. 语法高亮（集成 highlight.js/Shiki）

2. Diff 内搜索（Ctrl+F）

3. 下一处/上一处变更导航

4. 显示空白字符

5. 忽略空白差异

6. 外部 Diff 工具集成

### 第二优先：分支体验补强

1. 上游状态图标

2. 分支文件夹分组

3. 分支过滤器

4. 收藏/固定分支

5. Ahead/Behind 工具栏显示

### 第三优先：提交效率补强

1. Commit & Push 一键

2. 提交消息前缀高亮

3. 提交描述图标

4. Spacebar 快速预览

### 第四优先：安全与信息

1. Force Push 警告

2. Detached HEAD 警告

3. 进度条（Clone/Fetch/Pull/Push）

4. Gravatar 头像

5. Ctrl+0 跳转 HEAD

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。